РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2012											№ 49

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по ведомственной целевой программе   благоустройства Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 № 19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по ведомственной целевой программе   благоустройства Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы за 2011 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы   благоустройства Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы за 2011 год с оценкой значений целевых индикаторов и показателей, согласно приложению 2.

3. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Бошковой Н.В., направить настоящее постановление для опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

ЖКХ и благоустройству

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 49 от 22.03.2012

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ведомственной целевой программы   благоустройства Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 2011 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Ведомственная целевая программа благоустройства Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы» | тыс. рублей | 1903,9 | 1860,9 | 2,2 | 1903,9 | - | - | 1903,9 | - | 1860,9 | - | - | 1860,9 | - | 97,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 1 | Озеленение | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие № 2 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. рублей | 79,0 | 75,6 | 4,5 | 79,0 | - | - | 79,0 | - | 75,6 | - | - | 75,6 | - | 95,5 |
| Мероприятие № 3 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | тыс. рублей | 180,0 | 176,8 | 1,8 | 180,0 | - | - | 180,0 | - | 176,8 | - | - | 176,8 | - | 98,2 |
| Мероприятие № 4 | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | тыс. рублей | 30,0 | 26,5 | 13,2 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 26,5 | - | - | 26,5 | - | 86,8 |
| Мероприятие № 5 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | тыс. рублей | 147,9 | 147,7 | 0,1 | 147,9 | - | - | 147,9 | - | 147,7 | - | - | 147,7 | - | 99,9 |
| Мероприятие № 6 | Уличное освещение | тыс. рублей | 952,8 | 930,9 | 2,3 | 952,8 | - | - | 952,8 | - | 930,9 | - | - | 930,9 | - | 97,7 |
| Мероприятие № 7 | Содержание авто-мобильных дорог и инженерных соору-жений на них в гра-ницах городских округов и поселе-ний в рамках благоустройства | тыс. рублей | 513,3 | 503,4 | 1,9 | 513,3 | - | - | 513,3 | - | 503,4 | - | - | 503,4 | - | 98,1 |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		М.А.Шулаков

8(863) 4836345

22.03.2012                    М.П.