РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2013                             с. Лысогорка                                     № 223

Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения »

В соответствии с Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения», распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 113 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную  программу Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» согласно приложению.

2. Сектору по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения, предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной  программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает с 01.01.2014 года, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Лысогорского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения                                             Н.В.Бошкова

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Лысогорского сельского поселения

от 09.10.2013 г.  № 223

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения) |
| Соисполнители муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения, Куйбышевский МУП «Водоканал» |
| Подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 1. Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения 2. Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лысогорского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов; Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Устойчивое развитие сельских территорий; повышение уровня жизни сельского населения; повышение престижности проживания в сельской местности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 2014 - 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 7950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 958,8 тыс. рублей; 2015 год – 1040,2 тыс. рублей; 2016 год – 1090,2 тыс. рублей; 2017 год – 1140,2 тыс. рублей; 2018 год – 1190,2 тыс. рублей; 2019 год – 1240,2 тыс. рублей; 2020 год – 1290,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета — 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год — 0,0 тыс. рублей; 2015 год — 0,0 тыс. рублей; 2016 год — 0,0тыс. рублей; 2017 год — 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселения — 7950,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 958,8 тыс. рублей; 2015 год - 1040,2 тыс. рублей; 2016 год - 1090,2 тыс. рублей; 2017 год – 1140,2 тыс. рублей; 2018 год - 1190,2 тыс. рублей; 2019 год – 1240,2 тыс. рублей; 2020 год - 1290,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского сельского поселения

Лысогорское сельское поселение расположено в юго-западной части Ростовской области. На севере и северо-востоке граничит с Кринично-Лугским сельским и Куйбышевским поселениями, на юго-западе с Матвеево-Курганским районом, на юго-востоке с Родионово-Несветайским районом.  Административный центр – с. Лысогорка находится на расстоянии 76 км от Ростова-на-Дону и 84 км от Таганрога. Площадь территории поселения составляет 230,87 кв.км, численность населения  3,1 тыс. человек. Плотность населения –13,4 чел/кв.км.

В состав Лысогорского сельского поселения входит 6 населенных пунктов.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения в среднем составляет 70 %. Общая протяжённость газовых сетей – 3,55 км, в том числе: высокого и среднего давления  – 0,35 км; распределительных – 3,2 км. Из 6 населённых пунктов газифицировано 4. Анализ не газифицированных населенных пунктов показывает, что в большинстве к ним относятся отдаленные малочисленные хутора. Природным газом газифицировано 69 % домовладений.

Подающие и распределительные трубопроводы систем водоснабжения введены в эксплуатацию более 40 лет назад, выполнены из а/ц, стальных и чугунных труб, имеют недостаточную пропускную способность (особенно в летнее время) и высокую аварийность, что ведет к ухудшению качества воды и надежности подачи услуг. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

С. Новиковка снабжалась водой до 1996 года, затем, с банкротством хозяйства, поставки воды прекратились. В настоящее время жители пользуются привозной водой и из скважин кустарного производства.

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 25,94 км сетей в аварийном состоянии находятся 17,5 км и требуют замены. Потери в сетях водоснабжения превышают нормативный уровень, износ сетей составляет 95 %;

- уровень централизованного водоснабжения составляет 81 %.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющихся объектов.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Лысогорское сельское поселение испытывает серьёзный дефицит в питьевой воде.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение устойчивого водоснабжения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития сельского поселения.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

существенная дифференциация финансовых возможностей муниципального  образования приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения  полномочий в сфере организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. Муниципальное образование «Лысогорское сельское поселение» является дотационным. Ограниченность возможностей местного бюджета может снизить эффективность исполнения собственных полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации программы основываются на следующих обстоятельствах:

Своевременная ежегодная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации программы;

Детальное планирование мероприятий в сфере обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, являющихся полномочиями муниципального образования, с учетом возможности местного бюджета по их финансированию;

Управление рисками реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местной власти и организаций, задействованных в реализации программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лысогорского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

Повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов;

Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Программа обеспечение качественными коммунальными услугами населения направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относится следующий целевой показатель:

Целевой показатель (индикатор)  «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице № 1 к муниципальной программе.

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Лысогорского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы входит следующая подпрограммы:

- создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения.

- содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения.

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лысогорского сельского поселения.

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» охватывает следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Ремонт, реконструкция и строительство систем водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Строительство новых сетей позволит улучшить качество водоснабжения, обеспечить благоприятный инвестиционный климат в сельском поселении. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой.

Основное мероприятие 1.2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Планируется строительство разводящих и подводящих газопроводов среднего и низкого давления в не газифицированные населённые пункты Лысогорского сельского поселения. Уровень газификации сельского поселения самым непосредственным образом сказывается на уровне комфортности проживания населения. Повышение уровня газификации населения приведёт к удовлетворённости населения уровнем коммунального обслуживания.

Подпрограмма 2  «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» охватывает следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения.

Содержание мест захоронения, памятников находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.2. Содержание объектов озеленения и благоустройства.

Содержание объектов озеленения и благоустройства находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.3. Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения.

Содержание и оплата за электроэнергию сетей уличного освещения находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.4. Содержание и ремонт колодцев.

Содержание и ремонт колодцев, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.4. Отлов бродячих собак.

Отлов бродячих собак на территории населенных пунктов  Лысогорского сельского поселения

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в таблице № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного бюджета и бюджета сельского поселения Лысогорского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном, областном и  местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в таблице № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета и бюджете поселения на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей приведенных в таблице № 1к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------------             х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ------------           х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР- фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета, на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств, сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета, при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

Раздел 6. Участие муниципальных образований Лысогорского сельского поселения  в реализации программы.

Участие муниципальных образований в реализации программы не предусматривается.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Соисполнители в муниципальной программе отсутствуют.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации  программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной  программы.

План реализации утверждается распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения муниципальной программы.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель  программы вносит на рассмотрение Администрации Лысогорского сельского поселения  отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и предоставляет на утверждение Главе  Лысогорского сельского поселения постановление Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной  программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную  программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной  программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий  программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем и соисполнителями  муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Лысогорского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Лысогорского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Лысогорского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Лысогорского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.

Обращение к Главе Лысогорского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную Программу подлежит согласованию с начальником сектора экономики и финансов Администрации Лысогорского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы вносит изменения в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в  муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Раздел 8. Подпрограмма «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения.

Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения.

| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Администрации Лысогорского сельского поселения) |
| Участники подпрограммы | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лысогорского сельского поселения. устойчивое развитие сельских территорий; повышение уровня жизни сельского населения; повышение престижности проживания в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения; доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Лысогорского сельского поселения; уровень газификации Лысогорского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета-0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год — 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета сельского поселения–0,0тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |

Раздел 8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Лысогорское сельское поселение расположено в юго-западной части Ростовской области. На севере и северо-востоке граничит с Кринично-Лугским сельским и Куйбышевским поселениями, на юго-западе с Матвеево-Курганским районом, на юго-востоке с Родионово-Несветайским районом.  Административный центр – с. Лысогорка находится на расстоянии 76 км от Ростова-на-Дону и 84 км от Таганрога. Площадь территории поселения составляет 230,87 кв.км, численность населения  3,1 тыс. человек. Плотность населения –13,4 чел/кв.км.

В состав Лысогорского сельского поселения входит 6 населенных пунктов.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения в среднем составляет 70 %. Общая протяжённость газовых сетей – 3,55 км, в том числе: высокого и среднего давления  – 0,35 км; распределительных – 3,2 км. Из 6 населённых пунктов газифицировано 4. Анализ не газифицированных населенных пунктов показывает, что в большинстве к ним относятся отдаленные малочисленные хутора. Природным газом газифицировано 69 % домовладений.

Подающие и распределительные трубопроводы систем водоснабжения введены в эксплуатацию более 40 лет назад, выполнены из а/ц, стальных и чугунных труб, имеют недостаточную пропускную способность (особенно в летнее время) и высокую аварийность, что ведет к ухудшению качества воды и надежности подачи услуг. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

С. Новиковка снабжалась водой до 1996 года, затем, с банкротством хозяйства, поставки воды прекратились. В настоящее время жители пользуются привозной водой и из скважин кустарного производства.

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 25,94 км сетей в аварийном состоянии находятся 17,5 км и требуют замены. Потери в сетях водоснабжения превышают нормативный уровень, износ сетей составляет 95 %;

- уровень централизованного водоснабжения составляет 81 %.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющихся объектов.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Лысогорское сельское поселение испытывает серьёзный дефицит в питьевой воде.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение теплоснабжения, устойчивого водоснабжения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития поселения.

В целях устранения указанных недостатков, администрацией Лысогорского сельского поселения проводится планомерная работа, направленная на модернизацию инфраструктуры.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной подпрограммы необходимо выделить следующие:

финансовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

существенная дифференциация финансовых возможностей муниципального  образования приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения  полномочий в сфере организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. Муниципальное образование «Лысогорское сельское поселение» является дотационным. Ограниченность возможностей местного бюджета может снизить эффективность исполнения собственных полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

Своевременная ежегодная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации Программы;

Детальное планирование мероприятий в сфере обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, являющихся полномочиями муниципального образования, с учетом возможности местного бюджета по их финансированию;

Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лысогорского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма обеспечение качественными коммунальными услугами населения направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

Целевой показатель (индикатор) 1.3 «Уровень газификации Лысогорского сельского поселения».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице № 1 к подпрограмме.

Период реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Лысогорского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Ремонт, реконструкция и строительство систем водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Строительство новых сетей позволит улучшить качество водоснабжения, обеспечить благоприятный инвестиционный климат в поселении. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой.

Основное мероприятие 1.2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Планируется строительство разводящих и подводящих газопроводов среднего и низкого давления в не газифицированные населённые пункты Лысогорского сельского поселения. Уровень газификации сельского поселения самым непосредственным образом сказывается на уровне комфортности проживания населения. Повышение уровня газификации населения приведёт к удовлетворённости населения уровнем коммунального обслуживания.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограммы отражается в таблице № 2 к муниципальной программе.

Раздел 8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

При реализации подпрограммы предполагается привлечение финансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в таблице № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета и бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы представлена в таблице № 4 к муниципальной программе.

Раздел 8.5. Участие муниципальных образований  Лысогорского

сельского поселения в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Лысогорского сельского поселения в реализации программы не предусматривается.

Раздел 9. Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения.

Паспорт подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения.

| Наименование подпрограммы | Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Администрации Лысогорского сельского поселения) |
| Участники подпрограммы | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 7950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 958,8 тыс. рублей; 2015 год - 1040,2 тыс. рублей; 2016 год - 1090,2 тыс. рублей; 2017 год - 1140,2 тыс. рублей; 2018 год - 1190,2 тыс. рублей; 2019 год - 1240,2 тыс. рублей; 2020 год - 1290,2 тыс. рублей. за счет средств бюджета сельского поселения–7950,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 958,8 тыс. рублей; 2015 год - 1040,2 тыс. рублей; 2016 год - 1090,2 тыс. рублей; 2017 год - 1140,2 тыс. рублей; 2018 год - 1190,2 тыс. рублей; 2019 год - 1240,2 тыс. рублей; 2020 год - 1290,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; |

Раздел 9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В собственности Лысогорского сельского поселения находится 12 памятников, 6 кладбищ общей площадью 4,4 га, 8 общественных колодцев, центральная площадь,  2 детских площадки, сквер, а также 20,4 км сетей уличного освещения.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы выделяемых денежных средств необходимых для поддержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии.

Исходя из вышеизложенного, содержание объектов благоустройства является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития поселения.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной подпрограммы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной подпрограммы необходимо выделить следующие:

финансовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

Муниципальное образование « Лысогорское сельское поселение» является дотационным. Ограниченность возможностей местного бюджета может снизить эффективность исполнения собственных полномочий в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

Своевременная ежегодная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации Программы;

Детальное планирование мероприятий в сфере содержания объектов благоустройства находящихся в муниципальной собственности являющихся полномочиями муниципального образования, с учетом возможности местного бюджета по их финансированию.

Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Раздел 9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является содержание объектов благоустройства находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующая задача:

- осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества.

Подпрограмма содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения направлена на поддержания в надлежащем состоянии объектов благоустройства находящихся в муниципальной собственности.

Период реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Лысогорского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 9.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения

Основное мероприятие 2.2. Содержание объектов озеленения и благоустройства. Содержание объектов озеленения и благоустройства.

Основное мероприятие 2.3. Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения.

Основное мероприятие 2.4. Содержание и ремонт колодцев.

Основное мероприятие 2.4. Отлов бродячих собак.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограммы отражается в таблице № 2 к муниципальной программе.

Раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

При реализации подпрограммы предполагается привлечение финансирования из бюджета поселения. Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в таблице № 3 к муниципальной программе.

Раздел 9.5. Участие муниципальных образований Лысогорского

сельского поселения в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Лысогорского сельского поселения в реализации программы не предусматривается.

Глава Лысогорского сельского поселения                 Н.В.Бошкова

Таблица № 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица. измере-ний. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  | 68,8 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | процентов |  | 81,0 |  | 81,0 |  | 81,0 |  | 81,0 |  | 81,0 |  | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 1.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов |  | 67,1 |  | 67,5 |  | 67,5 |  | 67,5 |  | 67,5 |  | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 1.3 | уровень газификации Куйбышевского сельского поселения | процентов |  | 68,1 |  | 69,0 |  | 69,0 |  | 69,0 |  | 69,0 |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |

Таблица № 2

к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: 1.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | Недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1.1, 1.2 |
| 2 | Основное мероприятие: 1.2.Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | повышение уровня газификации населения Куйбышевского сельского поселения | Недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1.3 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | увеличение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде | уменьшение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание объектов озеленения и благоустройства. | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | повышение удовлетворенности населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | увеличение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде | уменьшение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения. | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | увеличение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде | уменьшение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |
|  | Основное мероприятие 2.4. Содержание и ремонт колодцев | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | увеличение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде | уменьшение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |
|  | Основное мероприятие 2.5. Отлов бродячих собак | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | увеличение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде | уменьшение доли объектов не охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |

Таблица № 3

к муниципальной программе

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения с. Новиковка Куйбышевского района Ростовской области» | 61-1-5-0909-13 от 08.11.2013 |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка ПСД на строительство водовода к с. Новоспасовка, с. Лысогорка, х. Крюково Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 4 | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 5 | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей х. Крюково Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД на строительство газопровода высокого и низкого давления в х. Решетовка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 7 | Строительство водовода к с. Новоспасовка, с. Лысогорка, х. Крюково Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 9 | Реконструкция водопроводных сетей с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей х. Крюково Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство газопровода высокого и низкого давления в х. Решетовка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство ограждения санитарных зон водозаборных скважин | 6-2-1-0235-11, 6-2-1-0236-11, 6-2-1-0237-11, 6-2-1-0238-11, 6-2-1-0239-11 от 28.04.2011 г. |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

к муниципальной программе

Расходы бюджета на

реализацию муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники госпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 958,8 | 1040,2 | 1090,2 | 1140,2 | 1190,2 | 1240,2 | 1290,2 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения | ВСЕГО | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения | ВСЕГО | 951 | Х | Х | Х | 958,8 | 1040,2 | 1090,2 | 1140,2 | 1190,2 | 1240,2 | 1290,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание объектов озеленения и благоустройства. | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения. | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 754,5 | 833,9 | 883,9 | 933,9 | 983,9 | 1033,9 | 1083,9 |
| Основное мероприятие 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Содержание и ремонт колодцев | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Основное мероприятие 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Отлов бродячих собак | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Таблица № 5 к муниципальной программе

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения | всего | 7950,0 | 958,8 | 1040,2 | 1090,2 | 1140,2 | 1190,2 | 1240,2 | 1290,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 7950,0 | 958,8 | 1040,2 | 1090,2 | 1140,2 | 1190,2 | 1240,2 | 1290,2 |

| Подпрограмма | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Подпрограмма | Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения | всего | 7950,0 | 958,8 | 1040,2 | 1090,2 | 1140,2 | 1190,2 | 1240,2 | 1290,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселен. | 7950,0 | 958,8 | 1040,2 | 1090,2 | 1140,2 | 1190,2 | 1240,2 | 1290,2 |