РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2013 г.                          с. Лысогорка                                        № 224

Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения», распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 113 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную  программу Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Сектору по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения, предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной  программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

3. Настоящее постановление вступает с 01.01.2014 года, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Лысогорского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения                                             Н.В.Бошкова

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства

|  | Приложение к постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № |
| --- | --- |

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лысогорского сельского поселения) |
| Соисполнители муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрации Лысогорского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения сельского | - Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Лысогорского сельского поселения сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Лысогорского сельского поселения; снижение количества дорожно-транспортных происшествий; улучшение транспортного обслуживания населения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 2014 - 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 6200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 560,0 тыс. рублей; 2015 год - 1315,0 тыс. рублей; 2016 год – 865,0 тыс. рублей; 2017 год – 1065,0 тыс. рублей; 2018 год – 1265,0 тыс. рублей; 2019 год – 565,0 тыс. рублей; 2020 год - 565,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения — 6200,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 560,0 тыс. рублей; 2015 год - 1315,0 тыс. рублей; 2016 год – 865,0 тыс. рублей; 2017 год – 1065,0 тыс. рублей; 2018 год – 1265,0 тыс. рублей; 2019 год – 565,0 тыс. рублей; 2020 год - 565,0тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Лысогорского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в Лысогорском сельском поселении; |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной системы Лысогорского сельского поселения

Лысогорского сельское поселение расположено в юго-западной части Ростовской области. На северо-западе  поселение граничит с Куйбышевским сельским поселением, на северо-востоке — с Кринично-Лугским сельским поселением, на юге и западе — с Матвеево-Курганским и Родионово-Несветайским районами.  На юго-востоке поселение граничит с Кринично-Лугским сельским поселнием, на юго-западе с Лысогорским сельским поселением и  Матвеево-Курганским районом. Площадь территории поселения составляет 230,87 кв.км, численность населения  3,1 тыс. человек. Плотность населения –13,4 чел/кв.км.

В состав Лысогорского сельского поселения входит 6 населенных пунктов.

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  в Лысогорском сельском поселении составляет 20,173 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, и также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции  дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их      ограниченных  объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков  с неудовлетворительным транспортно-эксплутационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

В связи с приграничным положением Лысогорского сельского поселения, внешнеторговой ориентацией значительной части субъектов хозяйствования и, соответственно, весомой долей международного транзита в общем объеме перевозок внешнеэкономические связи оказывают существенную нагрузку на транспортную инфраструктуру Лысогорского сельского поселения. Автомобильные дороги связывают территорию Лысогорского сельского поселения с соседними территориями муниципальных образований, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития сельского поселения. По ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на их перевозки.

Развитие экономики сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования

Доля внутрипоселковых  автомобильных дорог (общего пользования) в Лысогорском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям составляет 48,4 процента.

Для улучшения показателей по Лысогорскоиу сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Свыше половины протяженности внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Лысогорском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия местных бюджетов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту  автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной  программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Лысогорского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для области в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения сельского поселения, рациональной интеграции Лысогорского сельского поселения в экономику района;

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Ростовской области, Куйбышевского района, Лысогорского сельского поселения и других участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Лысогорского сельского поселения приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения) включен в муниципальную программу согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного и бюджетов поселения, средств дорожного фонда Лысогорского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном, областном и поселенческом уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и бюджетов поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 7 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Лысогорского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов о бюджете поселения на текущий финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным решением Собрания депутатов от 08.10.2013 № 51 «О муниципальном дорожном фонде Лысогорского сельского поселения».

Раздел 5. Участие муниципальных образований Лысогорского сельского поселения в реализации муниципальной программы.

Участие  муниципальных образований Лысогорского сельского поселения в реализации муниципальной программы не предусматривается.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и районного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной  программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E   95%);

удовлетворительный (E   75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и районного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах № 5 и

№ 6 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E   95%);

удовлетворительный (E   75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – ведущим специалистом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Лысогорского сельского поселения.

План реализации утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением  Администрацией Лысогорского сельского поселения муниципальной программы.

В случае внесении изменений в муниципальную программу,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Лысогорского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы;

обеспечивает размещение его в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения  в информационно – телекоммуникационной сети Интернет;

подготавливает постановление Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей  реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лысогорского сельского поселения) |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрации Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Лысогорского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 6200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 560,0 тыс. рублей; 2015 год - 1315,0 тыс. рублей; 2016 год - 865,0 тыс. рублей; 2017 год - 1065,0 тыс. рублей; 2018 год - 1265,0 тыс. рублей; 2019 год - 565,0 тыс. рублей; 2020 год - 565,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета-0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 6200,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 560,0 тыс. рублей; 2015 год - 1315,0 тыс. рублей; 2016 год - 865,0 тыс. рублей; 2017 год - 1065,0 тыс. рублей; 2018 год - 1265,0 тыс. рублей; 2019 год - 565,0 тыс. рублей; 2020 год - 565,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Лысогорского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Лысогорского сельское поселение расположено в юго-западной части Ростовской области. На северо-западе  поселение граничит с Куйбышевским сельским поселением, на северо-востоке — с Кринично-Лугским сельским поселением, на юге и западе — с Матвеево-Курганским и Родионово-Несветайским районами.  На юго-востоке поселение граничит с Кринично-Лугским сельским поселнием, на юго-западе с Лысогорским сельским поселением и  Матвеево-Курганским районом. Площадь территории поселения составляет 230,87 кв.км, численность населения  3,1 тыс. человек. Плотность населения –13,4 чел/кв.км.

В состав Лысогорского сельского поселения входит 6 населенных пунктов.

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  в Лысогорском сельском поселении составляет 20,173 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, и также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции  дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их      ограниченных  объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков  с неудовлетворительным транспортно-эксплутационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Автомобильные дороги связывают территорию Лысогорского сельского поселения с соседними территориями муниципальных образований, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития сельского поселения. По ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на их перевозки.

Развитие экономики сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

В связи с приграничным положением Лысогорского сельского поселения, внешнеторговой ориентацией значительной части субъектов хозяйствования и, соответственно, весомой долей международного транзита в общем объеме перевозок внешнеэкономические связи оказывают существенную нагрузку на транспортную инфраструктуру Лысогорского сельского поселения.

Доля внутрипоселковых  автомобильных дорог (общего пользования) в Лысогорском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям составляет 48,4 процента.

Для улучшения показателей по Лысогорскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Свыше половины протяженности внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Лысогорском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия местного бюджета.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту  автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Мероприятие 1.3. Проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и бюджетов поселения, средств дорожного фонда Лысогорского сельского поселения.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 9.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения) |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в Лысогорском сельском поселении |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения |  | социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших); транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 30,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета-поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –0,0 тыс. рублей; 2015 год – 30,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в Лысогорском сельского поселения |

Раздел 9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004–2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Суммарный размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы оценивается в 7 326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финансирование социальной политики (7 453,3 млрд. рублей).

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В 2012 году на территории Лысогорского сельского поселение произошло 5 ДТП, в которых пострадало 4 человека.

Несмотря на эффективность реализации долгосрочных целевых программ повышения безопасности дорожного движения, движение на дорогах России, в том числе и Куйбышевского сельского поселения, остается опасным.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Целью Программы является сокращение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей Программы:

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

- транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)

- тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Лысогорского сельского поселения:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на  улично-дорожной сети населённых пунктов в Лысогорском сельском поселении.

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения:

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап  – 2017 – 2020 годы.

Раздел 9.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

совершенствование организаций дорожного движения в населенных пунктах;

оборудование автомобильных дорог в соответствии с проектами организации дорожного движения;

профилактика, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог  местного значения;

Мероприятие 2.2. Регулярное информирование общественности  о  результатах  работы  ОГИБДД  через официальный сайт администрации сельского поселения;

Мероприятие 2.3. Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог;

Мероприятие 2.4.  Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения;

Мероприятие 2.5. Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей Лысогорского сельского поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов).

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Глава  Лысогорского сельского поселения	             Н.В.Бошкова

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ний | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | 16.584 | 16.569 | 16.553 | 16.538 | 16.522 | 16.506 | 16.494 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | 9,13 | 9,12 | 9,11 | 9,10 | 9,09 | 9,08 | 9,07 |
| 2. | Транспортный риск (погибших на 10 тыс. транспортных средств) | условные единицы | - | - | 1.85 | 1.78 | 1.71 | 1.64 | 1.57 | 1.5 | 1.4 |
| 3. | Социальный риск (погибших на 100 тыс. населения) | условные единицы | - | - | 6.63 | 6.36 | 6.09 | 5.82 | 5.55 | 5.28 | 5.01 |

Приложение  № 2

к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S -доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 - автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погибших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где | П - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р - количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3. | Транспортный риск | погибших на 10 тыс. транспортных средств | Тр = П/Ка*10,где | П - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Ка – кол-во автомобилей, зарегистрированных в районе на отчетную дату. |
| 4. | Социальный риск | погибших на 100 тыс. населения | Ср= П/Кн*100, где | П - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Кн – кол-во населения, зарегистрированных в районе |

ложении

е ое

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Основное мероприятие 1.2.: капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 | капитально отремонтировать 9,772 км автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.: проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности |  | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.: Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2015 |  | Повышение уровня организации дорожного движения |  |  | снижение транспортного риска |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.: Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации района | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | снижение тяжести последствий |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.: Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | Повышение уровня организации дорожного движения |  | снижение уровня организации дорожного движения | сокращение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.: Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | Повышение уровня организации дорожного движения |  | снижение уровня организации дорожного движения | сокращение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5.: Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | Повышение уровня организации дорожного движения |  | снижение уровня организации дорожного движения | снижение социального риска |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения

(тыс.руб.)

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Наименование инвестиционного проекта |  | Номер и дата положи-тельного заключения государст-венной (негосу-дарственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 1,82 км» |  |  |  | всего: | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кушнарева в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,19 км» |  |  |  | всего: | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3. |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Октябрьский в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,707 км» |  |  |  | всего: | 0,0 |  | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тузловская в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,335 км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 450,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 450,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,74 км» |  | Р | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,827 км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,788 км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 1,2 км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 1,243км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,902 км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 11. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,87 км» |  |  | всего: | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |

| 12. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по подъезду к ул. Тузловская в х. Крюково Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,15 км» |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 1,82 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кушнарева в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,19 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Октябрьский в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,707 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тузловская в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,335 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,74 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,827 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,788 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 1,2 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 1,243км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,902 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Новоспасовка Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,87 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги по подъезду к ул. Тузловская в х. Крюково Куйбышевского района Ростовской области протяженностью 0,15 км |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Cсодержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | всего: | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Расходы  бюджета  на

реализацию муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | развитие транспортной системы | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 560,0 | 1315,0 | 865,0 | 1065,0 | 1265,0 | 565,0 | 565,0 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 560,0 | 1315,0 | 865,0 | 1065,0 | 1265,0 | 565,0 | 565,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 500,0 | 1250,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 2 | повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения | администрация Лысогорского района | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации сельского поселения | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог | администрация Лысогорского сельского поселения | 51 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного  и бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 560,0 | 1315,0 | 865,0 | 1065,0 | 1265,0 | 565,0 | 565,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 560,0 | 1315,0 | 865,0 | 1065,0 | 1265,0 | 565,0 | 565,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения | всего | 560,0 | 1315,0 | 865,0 | 1065,0 | 1265,0 | 565,0 | 565,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 560,0 | 1315,0 | 865,0 | 1065,0 | 1265,0 | 565,0 | 565,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Лысогорского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |