РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2013											№ 235

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 № 19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы за 3 квартал 2013 года, согласно приложению 1.

2. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С.С. направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор по вопросам

благоустройства

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 235 от 21.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 3 квартал 2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Муниципальная долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы» | тыс. рублей | 5357,1 | 2569,4 | 52,0 | 5357,1 | 4680,9 | 157,7 | 518,5 | - | 2569,4 | 1652,9 | 614,6 | 301,9 | - | 48,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по содержанию газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание газопроводных сетей Лысогорского сельского поселения | тыс. рублей | 34,8 | 28,3 | 18,7 | 34,8 | - | - | 34,8 | - | 28,3 | - | - | 28,3 | - | 81,3 |
| Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги подъемного крана | тыс. рублей | 30,0 | 12,0 | 60,0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 40,0 |
| 2 | Приобретение ремонтных насосов | тыс. рублей | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | - | - | 78,0 | - | 78,0 | - | - | 78,0 | - | 100,0 |
| 3 | Проведение экспертизы по ПСД на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка, Куйбышевского района, Ростовской области | тыс. рублей | 213,9 | 207,3 | 3,1 | 213,9 | - | 151,7 | 62,2 | - | 207,3 | - | 145,1 | 62,2 | - | 96,9 |
| 4 | Проведение технического надзора по объекту Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка Куйбышевского района, Ростовской области | тыс. рублей | 6,0 | 0,0 | 100 | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| 5 | Оплата задолженности МУП «Коммунальщик» за потребленную электроэнергию | тыс. рублей | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 100,0 |
| 6 | Разработка схем системы водоснабжения | тыс. рублей | 46,0 | 0,0 | 100 | 46,0 | - | - | 46,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка | тыс. рублей | 528,6 | 496,3 | 6,1 | 528,6 | 500,0 | - | 28,6 | - | 496,3 | - | 469,5 | 26,8 | - | 93,9 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка | тыс. рублей | 4419,6 | 1747,3 | 60,5 | 4419,6 | 4180,9 | - | 238,7 | - | 1747,3 | 1652,9 | - | 94,4 | - | 39,5 |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		М.А.Шулаков

8(863) 4836345

М.П.

жэ