РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014											№ 56

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 14.02.2013 №19 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю

1. Утвердить Отчет о реализации по муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.» за 2013 год, согласно приложению 1.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения			            	Н.В. Бошкова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

ЖКХ и благоустройству

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 56 от 20.03.2014 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.» за 2013 год

(наименование долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюд-жет* | областной бюд-жет | местный бюджет | всего | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | всего | федеральный бюд-жет* | обла-стной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Всего по Программе «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы» | 5312,5 | 0,0 | 4650,5 | 662,0 | 5312,5 | 0,0 | 4650,5 | 662,0 | 2782,1 | 0,0 | 2122,4 | 659,7 | 2530,4 |
| Мероприятия по содержанию газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1. «Содержание газопроводных сетей Лысогорского сельского поселения» | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 2,1 |
| ИТОГО: |  | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 2,1 |
| Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2. «Услуги подъемного крана» | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 3. «Приобретение ремонтных насосов» | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 4. «Проведение экспертизы по ПСД на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка, Куйбышевского района, Ростовской области» | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 207,4 | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 207,4 | 207,3 | 0,0 | 0,0 | 207,3 | 0,1 |
| 6. | Мероприятие 5. «Проведение технического надзора по объекту: «Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка Куйбышевского района, Ростовской области» | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 6. «Оплата задолженности МУП «Коммунальщик» за потребленную электроэнергию» | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 7. «Разработка схем системы водоснабжения» | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 361,6 | 0,0 | 0,0 | 361,6 | 361,6 | 0,0 | 0,0 | 361,6 | 361,5 | 0,0 | 0,0 | 361,5 | 0,1 |
| Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 8. «Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка» | 496,5 | 0,0 | 469,6 | 26,9 | 496,5 | 0,0 | 469,6 | 26,9 | 496,3 | 0,0 | 469,5 | 26,8 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 9. «Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка | 4419,6 | 0,0 | 4180,9 | 238,7 | 4419,6 | 0,0 | 4180,9 | 238,7 | 1891,6 | 0,0 | 1652,9 | 238,7 | 2528,0 |
| ИТОГО: |  | 4916,1 | 0,0 | 4650,5 | 265,6 | 4916,1 | 0,0 | 4650,5 | 265,6 | 2387,9 | 0,0 | 2122,4 | 265,5 | 2528,2 |

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому поселению.

Руководитель                                                __________________________ Н.В. Бошкова

(подпись)

Исполнитель                                                 __________________________ М.А. Шулаков

(подпись)

I. Основные результаты

Основным результатом программы является исполнение обязательств органов местного самоуправления в части обеспечения качественной питьевой водой населения Лысогорского сельского поселения.

Мероприятия программы реализованы своевременно и в полном объеме..

II. Меры по реализации программы

В течение финансового года в программу были внесены изменения.

Причина необходимости внесения изменений:

1. Постановлениями № 54 от 28.03.2013 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 182 от 08.10.2012 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.»,  № 73 от 25.04.2013 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 182 от 08.10.2012 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.», № 191 от 16.09.2013 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 182 от 08.10.2012 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.» были внесены изменения по причине недостаточности запланированных бюджетных средств;

III. Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации мероприятий программы своевременно и в полном объеме выполнены мероприятия  в части обеспечения качественной питьевой водой населения Лысогорского сельского поселения.

Общий экономический эффект от реализации программы достигнут за счет увеличения доходов отдельной категории населения Лысогорского сельского поселения.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы выражена в улучшении качества жизни всех слоев населения Лысогорского сельского поселения.

Динамика целевых индикаторов и показателей, установленных программой соответствует фактическим целевым показателям реализации долгосрочной целевой программы.

Отклонения фактических результатов от запланированных 47,6%. Мероприятия программы реализованы частично, вследствие непоступления средств из областного бюджета.

IV. Дальнейшая реализация программы

Согласно Постановления Администрации Лысогорского сельского поселения №194 от 16.09.2013 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения» с 01.01.2014 года предусмотрено прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 01.01.2014, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

Руководитель                                                __________________________ Н.В. Бошкова

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________ М.А. Шулаков

(подпись)

8(86348) 36-3-45

20.03.2014