РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2018 г.                               с. Лысогорка                                        № 43

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,  направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Лысогорского сельского поселения на 2018-2022г.г.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от визуального мусора на территории Лысогорского сельского поселения

Постановляю:

1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Лысогорского сельского поселения на 2018-2022 г.г. согласно приложению.

2. Разместить данное постановление  на официальном  сайте Администрации  Лысогорского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                 Н.В. Бошкова

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам

ЖКХ и благоустройства

Приложение к постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 43 от 07.04.2018г.

Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Лысогорского сельского поселения на 2018-2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минстроя России № 711/пр от 13.04.2017г. | до 01.09.2018 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| 2. | Проведение ревизий использующих рекламных конструкций | в течение реализации плана- графика | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| 3. | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | в течение реализации плана- графика | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| 4. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | в течение реализации плана- графика | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| 5. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | в течение реализации плана- графика | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения |
| 6. | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения |