РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2013											№ 134

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении   проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 г.г.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 14.02.2013 № 19 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании и освоении   проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы за первое полугодие 2013 года, согласно приложению 1.

2. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С.С. направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор по вопросам

благоустройства

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 134 от 12.07.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении   проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы»  за первое полугодие 2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Муниципальная долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы» | тыс. рублей | 5343,6 | 386,0 | 92,8 | 5343,6 | 4680,9 | 157,7 | 505,0 | - | 386,0 | 0,0 | 145,1 | 240,9 | - | 7,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по содержанию газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание газопроводных сетей Лысогорского сельского поселения | тыс. рублей | 34,8 | 13,6 | 60,9 | 34,8 | - | - | 34,8 | - | 13,6 | - | - | 13,6 | - | 39,1 |
| Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги подъемного крана | тыс. рублей | 30,0 | 6,0 | 80,0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 20,0 |
| 2 | Приобретение ремонтных насосов | тыс. рублей | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 64,5 | - | - | 64,5 | - | 64,5 | - | - | 64,5 | - | 100,0 |
| 3 | Проведение экспертизы по ПСД на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка, Куйбышевского района, Ростовской области | тыс. рублей | 213,9 | 207,3 | 3,1 | 213,9 | - | 151,7 | 62,2 | - | 207,3 | - | 145,1 | 62,2 | - | 96,9 |
| 4 | Проведение технического надзора по объекту Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка Куйбышевского района, Ростовской области | тыс. рублей | 6,0 | 0,0 | 100,0 | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| 5 | Оплата задолженности МУП «Коммунальщик» за потребленную электроэнергию | тыс. рублей | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 100,0 |
| 6 | Разработка схем системы водоснабжения | тыс. рублей | 46,0 | 0,0 | 100,0 | 46,0 | - | - | 46,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка | тыс. рублей | 528,6 | 0,0 | 100,0 | 528,6 | 500,0 | - | 28,6 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка | тыс. рублей | 4419,6 | 94,4 | 97,9 | 4419,6 | 4180,9 | - | 238,7 | - | 94,4 | 0,0 | - | 94,4 | - | 2,1 |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		А.П. Чумычкина

8(863) 4836345

М.П.

жэ