РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013											№ 50

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 г.г.»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 № 19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 годы» за 2012 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы   «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 годы» за 2012 год с оценкой значений целевых индикаторов и показателей, согласно приложению 2.

2. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С.С., направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения			            	Н.В. Бошкова

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 50 от 25.03.2013

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство населенных пунктов

Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 2012 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 годы» | тыс. рублей | 4690,4 | 4567,9 | 2,6 | 4690,4 | - | 3111,9 | 1578,5 | - | 4567,9 | - | 3111,9 | 1456 | - | 97,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 1 | Озеленение | тыс. рублей | 5 | 0,0 | 100 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятие № 2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | тыс. рублей | 30,0 | 25,0 | 16,7 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 83,3 |
| Мероприятие № 3 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | тыс. рублей | 167,2 | 152,0 | 9,1 | 167,2 | - | - | 167,2 | - | 152,0 | - | - | 152,0 | - | 90,9 |
| Мероприятие № 4 | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | тыс. рублей | 30,2 | 29,1 | 3,6 | 30,2 | - | - | 30,2 | - | 29,1 | - | - | 29,1 | - | 96,4 |
| Мероприятие № 5 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | тыс. рублей | 130,4 | 88,1 | 32,4 | 130,4 | - | - | 130,4 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 67,6 |
| Мероприятие № 6 | Уличное освещение | тыс. рублей | 721,6 | 667,8 | 7,5 | 721,6 | - | - | 721,6 | - | 667,8 | - | - | 667,8 | - | 92,5 |
| Мероприятие № 7 | ОДЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 гг.». Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка, Куйбышевского района, Ростовской области | тыс. рублей | 3606,0 | 3605,9 | 0,0 | 3606,0 | - | 3111,9 | 494,1 | - | 3605,9 | - | 3111,9 | 494,0 | - | 100 |

Глава Лысогорского сельского поселения                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

25.03.2013                    М.П.

Приложение №2 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 50 от 25.03.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 годы»

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | 3 год реали-зации | 4 год реали-зации | 1 год реализации | 2 год реализации программы | Отклонение от плано- вого значе-ния, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Увеличение доли газифицированных домовладений | процентов. | 66 | 70 | 80 | 90 | 66,7 | 68 | 2,9 |
| 2. | Увеличение доли территории отдыха свободной от сорной растительности | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 47 | 55 | 8,3 |

Глава Куйбышевского сельского поселения                                                          Н.В. Бошкова