РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013											№ 51

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Лысогорского сельского поселения на  2010-2014 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 № 19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Лысогорского сельского поселения на  2010-2014 годы» за 2012 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Лысогорского сельского поселения на  2010-2014 годы» за 2011 год с оценкой значений целевых индикаторов и показателей, согласно приложению 2.

3. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С.С., направить настоящее постановление для опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения			            	Н.В. Бошкова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

ЖКХ и благоустройству

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№51 от 25.03.2013

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Лысогорского сельского поселения на  _______2010-2014 годы»___________

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 2012 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Муниципальная долгосрочная целевая программа развития внутрипоселковых автомобильных дорог Лысогорского сельского поселения на 2010-2014 годы» | тыс. рублей | 183,6 | 156,4 | 14,8 | 183,6 | - | 123,3 | 60,3 | - | 156,4 | - | 123,1 | 33,3 | 0,0 | 85,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 1 | Содержание внутрипоселковых дорог | тыс. рублей | 123,3 | 123,1 | 0,2 | 123,3 | - | 123,3 | - | - | 123,1 | - | 123,1 | - | - | 98 |
| Мероприятие №2 | Расчистка снега | тыс. рублей | 43,7 | 33,3 | 23,8 | 43,7 | - | - | 43,7 | - | 33,3 | - | - | 33,3 | - | 76,2 |
| Мероприятие №3 | Грейдирование | тыс. рублей | 16,6 | 0,0 | 100 | 16,6 | - | - | 16,6 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |

Глава Лысогорского сельского поселения              __________________________ 		Н.В. Бошкова

8(863) 4836345

25.03.2013

МП

Приложение №2 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 51 от 25.03.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Лысогорского сельского поселения на  2010-2014 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | 3 год реали-зации | 4 год реали-зации | 5 год реали-зации | 1 год реализации | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | Отклонение от плано- вого значе-ния, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | - |

Глава Лысогорского сельского поселения                                                                                                    Н.В. Бошкова