РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г.                            с. Лысогорка                                     № 31

Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2016 год

В соответствии с Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год согласно приложениям.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

3. Контроль за  выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                Н.В. Бошкова

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства

Приложение

к постановлению Администрации
Лысогорского сельского поселения

от 17.03.2017 г. № 31

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) направлена на создание условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов на территории Лысогорского сельского поселения.

Показателями достижения целей являются:

- доля площади Лысогорского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади сельского поселения;

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

- снижение  антропогенной нагрузки на окружающую среду;

- увеличение доли площади Лысогорского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями  регионального и местного значения.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2016 году составил 26,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,4 тыс. рублей или 100%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 30.12.2015 г. № 135 утвержден план реализации  на 2016 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении».

2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении»

Реализация подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды», в рамках которого выполняются мероприятия, по ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Лысогорского сельского поселения.

1.2. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на  увеличение площади  особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

1.3. «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения», в рамках которого осуществляются мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры,  обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. Организация детско-юношеского экологического движения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов и бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО».

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено  26,4 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения – 26,4 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в 2016 году составил 26,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,4 тыс. рублей или 100 %.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 г. № 222. В 2016 году в муниципальную программу вносились изменения 1 раз: постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 29.12.2016 г. № 280.  Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2016 году все 6 показателей превысили запланированный результат, значение показателей выполнено более чем на 100 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2016 году -100 %, В целом по муниципальной программе – 100 %.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2016 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2015> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади Лысогорского сельского поселения | процентов | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды, в том числе: - ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов | количество | 5 | 5 | 6 | Жители населенных пунктов более добросовестно соблюдают Правила благоустройства Лысогорского сельского поселения |

| 2. | Доля площади Лысогорского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процентов | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Экологическое образование, формирование экологической культуры населения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения | единиц | 15 | 15 | 17 |  |
| 3.2. | -количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 8 | 8 | 9 |  |
| 2. Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 18 | 21 | 21 | Жители населенных пунктов более добросовестно соблюдают Правила благоустройства Лысогорского сельского поселения |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016  год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок | Снижение роста негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.2. | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранение природных памятников и экосистем, увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | Сохранение особо ценных территорий, а также уникального растительного и животного мира |  |
| 1.3. | Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Повышение уровня экологической культуры населения поселения, в том числе у подрастающего поколения |  |
| 2. Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов и бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов сокращение несанкционированных свалочных очагов | Снижение роста негативного воздействия на окружающую среду |  |

Таблица 3

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016  год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 26,4 | 26,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 26,4 | 26,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» | всего | 26,4 | 26,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 26,4 | 26,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | всего | 26,4 | 26,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 26,4 | 26,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры: - обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Куйбышевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 1. | Софинансирование субсидии на развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов и бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

И.о. Главы Администрации

Лысогорского сельского поселения						Н.В. Бошкова