РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019 г.                            с. Лысогорка                                     № 15

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района

Ростовской области на 2018-2022 годы» за 2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» за 2018 год согласно приложениям.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                          Н.В. Бошкова

Постановление вносит

главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации
Лысогорского сельского поселения

от 04.02.2019 г. № 15

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» за 2018 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения комфортного проживания в сельской местности. Повышение уровня жизни сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

- повышение качества и комфорта городской среды в Лысогорском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Лысогорка.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2018 – 2022 годы. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 12600,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11589,1 тыс. рублей или 91,97%.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий:

- 1.1. Благоустройство территории Молодежного парка расположенного по адресу: Ростовская область Куйбышевский район с. Лысогорка.

- 1.2. Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 12600,9 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения — 659,0 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 1329,4 тыс. рублей, субсидии за счет федерального бюджета – 8896,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1716,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 11589,1 тыс. рублей или 91,97 %.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 30.11.2017 г. № 121. В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения 6 раз: постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 25.04.2018 г. № 49, от 15.08.2018 г. № 84, от 17.09.2018 г. № 93, от 04.10.2018 г. № 95, от 26.11.2018 г. № 131, от 25.12.2018 г. № 140. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2018 году все 6 показателей достигли запланированного результата, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2018 году -100,0 %. В целом по муниципальной программе – 100,0%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

области на 2018-2022 годы» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2017> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» |
| 1. | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 0 | 20 | 20 |  |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Лысогорка | % | 0 | 2,8 | 2,8 |  |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 1 | 1 |  |
| 6. | Доля финансового участия МО «Лысогорское сельское поселение» в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0,1 | 0,1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Таблица 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

области на 2018-2022 годы» за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения" |
| 1.1. | Благоустройство территории Молодежного парка расположенного по адресу: Ростовская область Куйбышевский район с. Лысогорка | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |
| 1.2. | Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |

Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

области на 2018-2022 годы» за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы | всего | 12600,9 | 11589,1 |
|  |  | областной бюджет | 1329,4 | 1202,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 8896,5 | 8047,7 |
|  |  | местный бюджет | 659,0 | 622,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 1716,0 | 1716,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения | всего | 12600,9 | 11589,1 |
|  |  | областной бюджет | 1329,4 | 1202,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 8896,5 | 8047,7 |
|  |  | местный бюджет | 659,0 | 622,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 1716,0 | 1716,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории Молодежного парка расположенного по адресу: Ростовская область Куйбышевский район с. Лысогорка | всего | 11951,9 | 10974,3 |
|  |  | областной бюджет | 1329,4 | 1202,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 8896,5 | 8047,7 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 8,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 1716,0 | 1716,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | всего | 649,0 | 614,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 649,0 | 614,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |